Tablas de Riesgos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Riesgo | Tipo de Riesgo | Descripción |
| Cambio de equipo de trabajo  (Software-Hardware) | Proyecto y producto | Posibilidad de cambios en requerimientos de los previstos inicialmente |
| Bajo rendimiento de las herramientas de trabajo | Producto | Las herramientas que ayudan al proyecto no tienen el rendimiento y las funcionalidades esperadas |
| Rotación de personal | Proyecto, producto, empresa | El personal que cumple con el perfil establecido renuncian antes de concluir el proyecto. |
| Retrasos en el análisis del proyecto | Proyecto y producto | Retrasos en la especificación de los requerimientos funcionales. |

* Tipo de riesgo y clasificación

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de Riesgo | Riesgos potenciales |
| Personal | Abandono del proyecto baja moral del personal, malas relaciones entre miembros del equipo, falta de personal. |
| Organizacional | Chismes, rumores, contienda, falta de iniciativa en la dirección y control del proyecto. |
| Tecnología | Entrega retrasada del hardware, compra postergada de licencias del software. Generación de informes y reportes sobre problemas tecnológicos |
| Herramientas | Quejas o inconvenientes del equipo para usar ciertas herramientas para el desarrollo del proyecto. |
| Requisitos | Solicitar el cambio de muchos requerimientos del proyecto. |
| Estimación | Fallar al momento de cumplir con los tiempos establecidos en el análisis. |

* Riesgos potenciales
* Probabilidad y efecto de los riesgos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Riesgo | Probabilidad | Efectos |
| El tiempo establecido para desarrollar el proyecto no es el requerido | Alta | Serio |
| Falta de personal que cumpla con el perfil establecido | Alta | Catastrófico |
| Cambios en los requerimientos fundamentales al momento de la codificación | Moderada | Serio |
| El cliente no comprende la complejidad de lo que pide | Moderada | Tolerable |
| Falta de compromiso del personal con el proyecto | Moderada | Serio |
| Problemas con el presupuesto previsto para el proyecto | Alta | Catastrófico |

* Estrategias por riesgos

|  |  |
| --- | --- |
| Riesgo | Estrategia |
| Problemas financieros con el presupuesto | Preparar un documento breve para la dirección de la empresa que muestra que el proyecto hace contribuciones muy importantes a las metas del negocio |
| Falta de compromiso y enfermedad | Reorganizar el equipo de tal forma que apoyen mutuamente en el trabajo y los miembros comprendan la importancia de los demás |
| Cambios en los requerimientos | Rastrear la información para valorar el impacto de los requerimientos, maximizar la información oculta en ellos |
| Personal sin perfil establecido | Organizar cursos de capacitación para el personal ya existente, investigar la posibilidad de contratar en otras regiones del país |